INFORME DEL PROYECTO

En el grupo se avanzó con la etapa de Exploración y Planeación,

pasamos con la elaboración de una página web , que por medio de una

base de datos registrará Personas/Clientes con los datos de entrada

correspondientes, por otra parte, ahora contamos con un lector de

tarjeta , un sensor , cables Macho-Hembra y un protoboard, estamos en

el proceso del armado, en el Gantt estamos en la parte de Iteraciones

se nos atraso en la prueba del Hardware, el armado y la conexión

Con el grupo se pudo realizar la etapa de exploración correctamente

donde pudimos recolectar información básica de componentes,

programas, conexiones y pudimos indagar a cada integrante del grupo

donde definimos sus habilidades y repartimos tareas del proyecto para

la siguiente etapa de planeación, donde se centró principalmente en la

organización del equipo y del sistema haciendo diagramas y gráficos

para orientarnos y tener una idea base. Por el momento el gasto fue de

$14.000ARS puramente de hardware. Pudimos adelantar la asignación

de tareas, la elaboración de la página web principal, la creación de la

base de datos, el armado y conexión esto en sincronía por la

organización del equipo.

Se realizó la prueba de hardware donde tuvimos un retraso porque

detectamos que el sensor va a necesitar más precisión en el armado

debido a que no detecta bien la tarjeta o el llavero a usar. Por el

momento nos encontramos solucionando dicho problema y seguimos

con la conexión entre hardware, base de datos, sitio web etc,

avanzamos con la conexión del sensor a partir del arduino y Vinculamos

el Arduino con el php y vamos a vincular el php con la base de datos

directamente.